Общественная     палата

Берёзовского городского округа

РЕШЕНИЕ

от 06.09.2018                                                                                                                №36

О ходе выполнения постановления

администрации Берёзовского

городского округа от 30.05.2018г.

№431 «Об итогах отопительного

сезона 2017-2018г.г. и подготовке

жилищного фонда, объектов

социальной сферы и коммунального

комплекса Берёзовского городского

округа к работе в осенне-зимний

период 2018-2019г.г. за счёт средств

местного бюджета».

Общественная палата Берёзовского городского округа отмечает, что в целях своевременной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г. было подготовлено и принято постановление администрации Берёзовского городского округа 30.05.2018 за № 431, которое утвердило План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов округа к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Из местного бюджета на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года выделено 6999,0 тыс. рублей, в том числе: 278 тыс.руб. на оплату кредиторской задолженности 2017 г. по проектным работам.

В целях осуществления координации действий и контроля за ходом подготовки жилищного фонда Берёзовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г.создана и работает комиссия по проверке готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей теплой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей.

По состоянию на 01.09.2018 оформлено паспортов готовности жилых домов к зиме 523 ед. или 95,6 %, актов готовности к отопительному сезону 2018-2019г.г. по теплоснабжающим организациям оформлено 23 или 100%, по теплосетевым организациям 9 или 81,8%, сданы акты технической готовности зданий к эксплуатации в зимних условиях и подготовлены паспорта на них: среди общеобразовательных организаций 7 или 43,8%, среди дошкольных образовательных организаций 14 или 63,6%, среди иных организаций образования 2 или 66,7%, среди учреждений культуры и спорта 5 или 50%.

Вместе с тем члены комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту, экологии отмечают, что до начала отопительного сезона остаётся две недели, а объём не выполненных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г. остаётся ещё большой: необходимо завершить работы по заключению концессионных соглашений по теплосетям в посёлке Ключевск и в микрорайоне МТРЗ посёлка Монетный; выполнить на сетях необходимый объём работ по подготовке к работе в осенне-зимний период. У Екатеринбургской теплосетевой компании остаётся большой список порывов на теплосетях и устранения нарушенного благоустройства.

Кроме того, комиссия отмечает, что на протяжении многих лет, муниципальные котельные находящиеся в аренде БМУП «БТС», работающие на природном газе и не имеющие резервного топлива, не оборудованы устройствами по переходу на сжиженный газ в случае чрезвычайных ситуаций.

Отсутствует санитарно-защитная зона на ряде питьевых водозаборных скважин.

На основании изложенного в соответствии с Положением об Общественной палате Берёзовского городского округа, Общественная палата Березовского городского округа

Решила:

1.Информацию заместителя главы администрации Берёзовского городского округа принять к сведению.

2.Рекомендовать:

2.1 Главе Березовского городского округа Е.Р.Писцову:

2.1.1.  обеспечить муниципальные котельные, работающие на природном газе, резервными видами топлива;

2.1.2 организовать санитарно-защитные зоны первого пояса питьевых водозаборных скважин;

2.1.3 взять под особый контроль процесс заключения концессионного соглашения по теплосетям в п. Ключевск и в микрорайоне МТРЗ п. Монетный и выполнение работ по подготовке их к работе в отопительном сезоне 2018-2019 годах.

2.2 Екатеринбургской теплосетевой компании принять меры по увеличению темпов устранения порывов на теплосетях и нарушенного благоустройства.

2.3 Руководителям теплоснабжающих организаций взять под особый контроль формирование нормативных запасов топлива.

3.Обратить внимание руководителей муниципальных учреждений на своевременную подготовку своих учреждений к работе в осенне-зимний период 2018-2019г.г.

4.Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту, экологии (Савин Л.С.).

Председатель Общественной палаты

Березовского городского округа                                                            В.И. Перепелкин