Информация о исполнении постановления главы муниципального образования «г. Березовский» от 06.05.2002 N 225 "Об утверждении перечня мероприятий целевой программы «Переселение граждан  муниципального образования «г. Березовский»  из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2015 годах» в редакциях от 20.04.2007 № 166, от 08.06.2007 № 236-1, от 13.11.2007 № 487,   от 31.03.2011 № 148, от 04.05.2012 № 257,  от 15.01.2013 № 9 и  от 25.04.2014 № 224

и

аварийных домах, расселенных в рамках реализации региональных адресных программ и постановлений администрации Березовского городского округа по переселению граждан на территории Березовского городского округа

| Реквизиты региональной адресной программы по переселению/ постановления администрации БГО | Адрес аварийного многоквартирного дома |  |  | Адрес нового многоквартирного дома | Плановая дата сноса | Фактическая дата сноса | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 28.01.2009 г. №51-ПП | Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, 1. ул. Нагорная, д. 1 2. ул.Комсомольская, д. 2 3. п. Центральный, д. 9 4. ул. Комсомольская, д. 13 5. ул. Комсомольская, д. 15 |  |  | Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Лермонтова, 17 | 2010г. | октябрь 2010г. | - Производственно-защитная зона Жилая малоэтажная застройка |
| от 30.11.2011г. № 1642-ПП / Постановление администрации БГО от 02.11.2011 № 563 | Свердловская область, г.Березовский, 1. ул. Строителей, д.1 2. ул. Строителей, д.2 3. ул. Строителей, д.3 4. ул. Театральная, д.8 5. ул. Театральная, д.10 6. ул. Театральная, д.12 7. ул. Театральная, д.14 8. ул. Циолковского, д.1 |  |  | г. Березовский, ул. Н.Жолобова,2; ул. В. Чечвия, 2 | 2013г. | 2013г. | Малоэтажная жилая застройка |
| от 14.03.2012г.№255-ПП / Постановление администрации БГО от 02.11.2011 № 563, подпрограмма Постановление администрации БГО № 162 | Свердловская область, г.Березовский, - ул. Циолковского, д. 2 - ул. Циолковского, д. 4 - ул. Циолковского, д. 6 - ул. Циолковского, д. 8 - ул. Циолковского, д. 9 - ул. Циолковского, д.10 - ул. Циолковского, д.11 - ул. Строителей, д. 5 - п. Первомайский, д. 6 - п. Ленинский, д.3 - п. Ленинский, д.6 - п. Ленинский, д.8 - п. Ленинский, д.12 - п. Ленинский, д.14 |  | г. Березовский, ул. Н.Жолобова, 3; ул. В. Чечвия, 4,6 |  | 2014г. | 2014г. | Многоэтажная жилая застройка Жилая застройка средней этажности Производственная зона |
| от 22.04.2014г. № 307-ПП / Постановление администрации БГО от 17.05.2013 № 279, в редакции от 24.04.2014 № 217 | г Березовский п Ленинский д.1. г Березовский п Ленинский д.5. г Березовский ул Ленина д.30. г Березовский ул Ленина д.32. г Березовский ул Ленина д.71. г Березовский ул Ленина д.77. п Ключевск ул Заводская д.70. п Лосиный ул Комсомольская д.5. п Лубяной ул Мира д.14. п Монетный п Центральный д.13. п Монетный п Центральный д.14. п Монетный ул Комсомольская д.18. п Монетный ул Максима Горького д.4. п Монетный ул Нагорная д.17. п Монетный ул Нагорная д.7. п Монетный ул Нагорная д.9. п Первомайский д.16. п Первомайский д.17. г Березовский п Кировский д.11. г Березовский п Кировский д.18. г Березовский п Кировский д.6. г Березовский п Первомайский д.13. г Березовский п Первомайский д.19. г Березовский пер Кировский д.2. г Березовский, п.Лубяной, ул Клубная д.1. г Березовский ул Красноармейская д.5. г Березовский ул Машинистов д.11. г Березовский ул Машинистов д.12. г Березовский ул Циолковского д.3. г Березовский ул Циолковского д.7. г Березовский ул Энергостроителей д.19. г Березовский ул Энергостроителей д.21. Итого: 32 МКД | Планируется: г. Березовский, п. Монетный, п. Лосиный |  |  | 2017г. |  |  |