Приложение

 к постановлению администрации

 Березовского городского округа

 от 30.06.2020 №533

 Приложение №3

 к муниципальной программе

|  |
| --- |
| Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |
|  № п/п | Наименование объекта капитального строительства / источники расходов на финансирование объектов капитального строительства |  Адрес объекта капиталь-ного строи-тельства  | Форма собст-венности |  Сметная стоимость объекта, тыс. руб.  |  Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации)  |  Объемы финансирования по годам, тыс. руб.  |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составле-ния проектно - сметной документа-ции) | в ценах соответст-вующих лет реализа-ции проекта | начало | ввод (завер-шение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе |  |  |  |  |  |  | 88483,09 | 81283,09 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 49656,59 | 42456,59 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 38826,50 | 38826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования | г.Березовский, ул.Ленина, 63,б | Муници-пальная |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.  | Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, всего, из них: | г.Березовский, п.Монетный, ул.Комсомольская, 12А | Муници-пальная | 74011,97 | 77653,10 | 2019 | 2019 | 78283,09 | 78283,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 39456,59 | 39456,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 38826,50 | 38826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Строительство, приобретение, реконструкция, модернизация зданий муниципальных учреждений культуры всего, из них: | г.Березовский, ул.Красных Героев, 2Д |  |  |  |  |  | 7200,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7200,00 | 0,00 | 7200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |