Приложение

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от 30.06.2020 №533

Приложение №3

к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень  объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью  в Березовском городском округе до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства / источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капиталь-ного строи-тельства | Форма собст-венности | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | | | | Сроки строительства (проектно - сметных работ, экспертизы проектно - сметной документации) | | | | | | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| всего | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составле-ния проектно - сметной документа-ции) | | в ценах соответст-вующих лет реализа-ции проекта | | начало | | ввод (завер-шение) | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе |  | | |  | |  |  | | |  | |  | 88483,09 | 81283,09 | | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | |  | | |  |  | |  | | |  | 49656,59 | 42456,59 | | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | |  | | |  |  | |  | | |  | 38826,50 | 38826,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования | г.Березовский, ул.Ленина, 63,б | | Муници-пальная | | |  |  | |  | | |  | 3000,00 | 3000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | |  | | |  |  | |  | | |  | 3000,00 | 3000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, всего, из них: | г.Березовский, п.Монетный, ул.Комсомольская, 12А | | Муници-пальная | | | 74011,97 | 77653,10 | | 2019 | | | 2019 | 78283,09 | 78283,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | |  | | |  |  | |  | | |  | 39456,59 | 39456,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | |  | | |  |  | |  | | |  | 38826,50 | 38826,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Строительство, приобретение, реконструкция, модернизация зданий муниципальных учреждений культуры всего, из них: | г.Березовский, ул.Красных Героев,  2Д | |  | | |  | |  |  | | |  | 7200,00 | 0,00 | | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 7200,00 | 0,00 | | 7200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |