- Форма 3

К Муниципальной программе  «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в                 Березовском городском округе до 2020 года»

Финансирование объектов капитального строительства

За 3 квартал 2019 года

тыс. руб.

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол нения |  | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол нения |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные вложения в строительство здания для спортивных мероприятий в экстрим-парке «Горизонт» | 3000,00 | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, всего | 90 899,2 | 18 674,8 | 20,6 % |  | 38 826,5 | 0 | 0 | 52 072,7 | 18 674,8 | 35,9% | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 «Развитие физической культуры и спорта» | 93 899,2 | 18 674,8 | 20,6 % |  | 38 826,50 | 0 | 0 | 55 072,7 | 18 674,8 | 35,9 % | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления культуры и спорта БГО                                                             К.А. Репин