- Форма 3

Финансирование объектов капитального строительства

за счет всех источников ресурсного обеспечения

за  2018 год

тыс. руб.

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  | Областной бюджет (Фонд содействия реформирования ЖКХ) |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол нения |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 97565,77 | 42443,63 | 43,50 | 30146,50 | 30146,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 67419,27 | 12297,14 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам | 1600,60 | 1600,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1600,60 | 1600,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Итого по подпрограмме 2 | 1 600,60 | 1 600,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 600,60 | 1 600,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Мероприятия по переселению граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» | 43 750,44 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 43 750,44 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Итого по подпрограмме 5 | 43 750,44 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 43 750,44 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Строительство дороги по ул.Театральная (от ул.Строителей до ул.Загвозкина), г.Березовский | 18993,84 | 7622,14 | 40,00% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 18993,84 | 7622,14 | 40,0% |  |  |  |
| 8 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: Строительство дороги по ул. Театральной (от ул. Строителей до ул. Загвозкина) | 796,83 | 796,83 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 796,83 | 796,83 | 100,00 |  |  |  |
| 9 | Строительство автомобильной дороги по ул.Старателей в г.Березовский Свердловской области, всего, в т.ч.: | 32709,16 | 0,00 | - | 30146,50 | 30146,5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2277,56 | 2277,56 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по подпрограмме 8 | 52214,73 | 40843,03 | 78,22 | 30146,5 | 30146,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 22068,23 | 10696,54 | 48,47% | - | 0,00 | 0,00 |